ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОМСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ  ЗОНАЛЬНЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № 221

п. Зональная станция						     «0 3» апреля  2012г.

58 -е собрание   II -ого созыва

Об утверждении Плана

благоустроительных работ

на территории Зональненского сельского

поселения на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Зональненское сельское поселение»  Совет Зональненского сельского поселения

РЕШИЛ:

1.Утвердить План благоустроительных работ по Зональненскому сельскому поселению на 2012 год согласно приложению.

2. Опубликовать данное решение в официальном издании – «Информационный бюллетень Зональненского сельского поселения».

Председатель Совета Зональненского

сельского поселения							      О.П. Полякова

Приложение № 1

к Решению Совета Зональненского

сельского поселения № 221 от 03.04.2012г.

- ПЛАН БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

по Зональненскому сельскому поселению на 2012 год

| № | Наименование мероприятий | Срок испол | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение разъяснительной работы о важности проведения мероприятий по благоустройству, обеспечения активного участия населения, трудовых коллективов, студентов, учащихся образовательных учреждений в указанных работах | март | Комиссия по благоустройству |
| 2. | Публикация постановления Главы Зональненского сельского поселения (Главы Администрации) «О проведении месячника по санитарной уборке Зональненского сельского поселения и двух месячника по его благоустройству» в информационном бюллетене | март | Писарева Н.В. |
| 3. | Систематическое освещение оперативной информации о ходе проведения работ по благоустройству территории на сайте администрации поселения | 1раз в неделю | Комиссия по благоустройству |
| 4. | Заключение договоров на поставку посадочного материала - деревьев и кустарников, цветов с опытными лесничествами и лесхозами | апрель | Левко А.В. |
| 5. | Организация мероприятий по приведению в надлежащее состояние памятников погибшим, кладбищ поселения | апрель- сентябрь | Комиссия по благоустройству |
| 6. | Организация проведения весеннего месячника по санитарной уборке населенных пунктов | апрель- май | Писарева Н.В. |
| 7. | Организация проведения двух месячника по благоустройству населенных пунктов | май- июнь | Писарева Н.В. |
| 8. | Организация работ по очистке и озеленению населенных пунктов с привлечением населения, учащихся школ, учреждений и организаций каждую первую и третью пятницу месяца | апрель- июль | Комиссия по благоустройству |
| 9. | Организация массовой посадки деревьев и кустарников в населенных пунктах, вдоль оврагов, автомобильных дорог | апрель | Комиссия по благоустройству, |
| 10. | Организация ежегодного конкурса на лучшую усадьбу, лучший двор, лучшее предприятие по поселению | апрель- май | Комиссия для организации и проведения конкурсов |
| 11. | Благоустройство клумб у домов: №42 по ул. Зеленая, №№33,21б,23; по ул. Солнечной,№1Б; №№3,5 по ул. 40 лет победы | апрель- май | Комиссия по благоустройству |
| 12. | Благоустройство клумбы у памятника погибшим в п. Зональная станция | апрель | Чинова Н.А. |
| 13. | Проведение капитального и текущего ремонта улиц поселка: Рабочая, Тихая, Совхозная, Молодежная, Светлая, Зеленая | апрель- сентябрь | Потехин Ю.В. |
| 14. | Закрепление территорий населенных пунктов за руководителями предприятий для постройки и создания малых архитектурных форм, клумб, газонов | апрель | Комиссия по благоустройству |
| 15. | Обустройство зоны у здания Администрации Зональненского сельского поселения | апрель- июль | Чинова Н.А., ООО»Зональное+» Власкина Т.А. |
| 16. | Реконструкция детских площадок и устройство ограждений во дворах по улицам: 40 лет Победы№№1,1Б,5; Солнечной №1,5,23;21 строительство в д. Позднеево (место согласовать с жителями) | апрель- сентябрь | Комиссия по благоустройству |
| 17. | Расчистка дорог, находящихся в муниципальной собственности | ежедневно | Комиссия по благоустройству |
| 18. | Установка новых и ремонт существующих контейнеров | апрель- сентябрь | Потехин Ю.В.Сердюк М.В. |
| 19. | Ликвидация стихийных свалок | апрель- сентябрь | Потехин Ю.В. |
| 20. | Механизированная уборка территории поселения | круглогодич | Потехин Ю.В.. |
| 21. | Обкос травы в черте населенных пунктов | июнь- сентябрь | Потехин Ю.В. |
| 22. | Ремонт, покраска фасадов зданий | апрель- сентябрь | Руководители предприятий, учреждений (собственники зданий и сооружений) |
| 23. | Оборудование места отдыха для пожилых людей и взрослых жителей поселения в сквере около Храма Николая Чудотворца (устройство перил, площадки, установка скамеек, урн и т.д.) | июнь- сентябрь | Щапов А. |
| 24. | Капитальный ремонт уличного освещения по ул. Рабочая, Зеленая, Октябрьская | август- сентябрь | Потехин Ю.В. |
| 25. | Установка в необходимых местах поселковых дорог знаков ограничения скорости движения автомобилей и «лежачих полицейских» с целью обеспечения безопасности жителей | май- июнь | Потехин Ю.В. |
| 26. | Проведение капитального ремонта дорог д. Позднеево | апрель- сентябрь | Потехин Ю.В. |
| 27 | Оборудовать остановочный комплекс на площади 40 лет Победы с сезонным рынком | май-июнь | Потехин Ю.В. |